第三章 采购需求

一、采购内容（主要、但不限于）

对红莲湖基地内部分道路进行维护，直至竣工验收合格及缺陷责任期内的工作内容。

二、履约期限

1、工期：自签订合同之日起60天内完工并通过项目竣工验收。

2、质量目标：合格；安全文明施工：达标。

3、缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日两年。

- 其他

1、报价要求：供应商采用人民币报价，供应商的投标报价应包含本项目招标范围内所有内容且均为含税费报价，包含增值税及附加税等税金。报价应包含完成采购内容的所有费用，由工程费、及供应商的管理费、各种规费、税金和利润等组成。

2、附件：工程量清单、图纸等相关资料。

3、施工管理团队人员：技术负责人、施工员、质量员、安全员、造价员各一人。

4、工程费支付方式：①签订合同后支付签约合同价30%的工程预付款；②工程完工并验收合格后，办理完竣工验收手续，工程结算审计后支付至结算审计价格的98.5%，余1.5% 作为质保金，待项目竣工验收合格两年缺陷责任期满，一次性付清（不计利息）。